HKMU Campus 小程序

内容审核 503 故障排查与解决方案

转交：司徒（部署与运维）    日期：2026-08-03    由：SYF

TL;DR · 摘要

- 正式版 1.10 发帖/评论/失物发布时报「内容审核暂时不可用，请稍后再试」。

- 这不是代码 bug。是 Azure 境外后端调微信内容安全 API 失败，触发 fail-closed（#57 故意为之：服务异常时阻断未审核 UGC，不放行）。

- 根因（高置信，待 errcode 实证）：后端在 Azure SEA，出站 IP（32 个境外段）没加进微信小程序「IP 白名单」→ errcode 40164；或跨境网络抖动（5s 超时）。

- 推荐方案 A：微信后台 IP 白名单加 10 条 /22 CIDR（2 分钟）。⚠️ 需小程序管理员权限，SYF 没有，需有权限者扫码操作。

# 一、故障现象

- 小程序正式版 1.10（已线上发布、有用户量），微信用户提交 UGC（发帖 / 评论 / 失物发布）时弹出「内容审核暂时不可用，请稍后再试」。

- 影响范围：所有微信用户的 UGC 写操作被阻断。登录、浏览、选课等读操作正常。

- 稳定性：可稳定复现（非偶发），与本次审计报错截图一致。

# 二、根因结论

| 判定 | 说明 |
| --- | --- |
| 代码层 | fail-closed 逻辑正确（PR #57）。非 bug。 |
| 主因（高置信） | Azure SEA 出站 IP 未在微信「IP 白名单」→ get_stable_access_token / msg_sec_check 被拒 → errcode 40164。 |
| 次因 | 跨境网络抖动：Azure 海外 → api.weixin.qq.com，check_text 仅 5s 超时。 |
| 已排除 | appid 不匹配（wxc8e4df8724e57845 前后端一致）；后端宕机（health 200）；secret 缺失（Azure appsettings 配齐，32 位）。 |

# 三、诊断依据（可自行复核）

## 3.1 代码：backend/app/services/content_security.py

suggest == "pass"               → 放行（唯一放行路径）
suggest in ("risky","review")    → HTTP 400 内容包含违规信息
服务异常 *                       → HTTP 503 内容审核暂时不可用   ← 当前命中
* = transport / token / 超时 / 任意 errcode(含 40164、61010)
   / 非法 JSON / 缺 result / 未知 suggest

## 3.2 部署：Azure Web App hkmu-campus-sea（东南亚区）

- 出站 IP 共 32 个，全为境外段（20.x / 40.x）—— 完整列表见附录。

- 微信「IP 白名单」要求调用方 IP 在列，且上限仅 10 条 → 32 个必须 CIDR 聚合。

## 3.3 验证链路（后端在线，唯独调微信审核失败）

curl /api/health           → 200 {"status":"ok","database":"up"}
curl /api/v1/{courses,posts,news,lostfound} → 全 200
keepalive 近 100 次           → 全 success（探针本身也证明后端在线）

# 四、解决方案（三选一）

| 方案 | 操作 | 工时 | 成本 | 治本度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 加白名单 | 微信后台加 10 条 /22 CIDR | 2 分钟 | ¥0 | 治标（Azure 换段要重加） |
| B NAT Gateway | Azure 配固定出站 IP，白名单只 1 条 | 1–2 小时 | ~$5/月 | 中期根治 |
| C 后端迁境内 | 境内云部署，调微信稳 + 数据合规 | 数天–周 | 按境内云 | 长期治本（=上线 checklist 阶段2） |

## 方案 A（推荐先做）· 微信 IP 白名单加 CIDR

- 前提：小程序管理员权限（修改 IP 白名单需管理员微信扫码确认）。SYF 无此权限，需管理员操作。

- 路径：mp.weixin.qq.com → 开发管理 → 开发设置 →「IP 白名单」→ 修改（扫码）→ 逐条添加（输入框一次一个，点「+」）→ 保存。

- 注意：白名单格式是「一次一个 IP 或一条 CIDR」，不要用空格/逗号拼一串。微信报错示例是 /24，/22 接近大概率接受；若 /22 被拒则转方案 B。

40.119.236.0/22
20.24.128.0/22
40.119.232.0/22
20.195.96.0/22
20.195.100.0/22
20.43.132.0/22
20.43.176.0/22
20.43.180.0/22
20.44.236.0/22
20.212.76.0/22

- 验证：保存后回小程序重试发帖。能发出去 = 确诊 40164，问题解决。

## 方案 B（CIDR 被拒 / 想根治）· Azure NAT Gateway 固定出站 IP

- 原理：给 Web App 配 NAT Gateway + 一个固定公网 IP，出站永远从这一个 IP 出 → 白名单只需 1 条，以后 Azure 换段不影响。

- 前提：App Service 需 VNet 集成能力（B1 及以上；先跑 az webapp show --query sku.name 确认当前定价层）。

- 成本：NAT Gateway ~$0.045/h + 数据处理费，约几美元/月。

- 配置概要：建 Public IP → 建 NAT Gateway 关联该 IP → 关联到 Web App 所在子网（需 App Service VNet 集成）→ 出站 IP 固定 → 微信白名单只加这 1 个 IP。

## 方案 C（长期）· 后端迁境内云

- 境内后端调 api.weixin.qq.com 稳定（无跨境抖动、无 IP 白名单频繁变动），且内地生数据境内存储符合 PIPL。

- 与 docs/ops/正式上线checklist.md 阶段 2 一致。工程量最大，作为长期方向。

# 五、诊断与验证命令（可直接跑）

1) 取当前全部出站 IP（Azure 换段后重跑刷新白名单）

az webapp show -g rg-hkmu-sea -n hkmu-campus-sea \
  --query possibleOutboundIpAddresses -o tsv

2) 取 errcode 铁证（开 container logging 后重现发帖，再拉日志）

az webapp log config -g rg-hkmu-sea -n hkmu-campus-sea \
  --application-logging filesystem --level verbose
# 然后在小程序里发一次帖触发报错，再：
az webapp log show -g rg-hkmu-sea -n hkmu-campus-sea | \
  grep -iE "content_security|errcode|40164|61010|access_token"

3) 探活（确认后端本身在线）

curl -s -m15 -o- -w "\nHTTP %{http_code}\n" \
  https://hkmu-campus-sea.azurewebsites.net/api/health

4) 验证修复（加白名单后）

- 小程序重试发帖：成功 = 修复；仍 503 = 看 errcode 走方案 B。

# 六、附录

## 6.1 Azure 出站 IP 全量（32 个）

20.24.130.46, 20.24.130.60, 20.24.130.77, 20.24.130.93, 20.24.130.249, 20.24.131.162,
40.119.235.47, 40.119.233.248, 40.119.235.171, 40.119.236.175, 40.119.237.112, 40.119.237.133,
40.119.238.20, 40.119.238.26, 40.119.238.51, 40.119.238.59, 40.119.238.66, 20.43.179.103,
40.119.233.214, 40.119.238.137, 20.44.236.82, 40.119.235.19, 20.43.183.217, 40.119.235.201,
20.195.98.144, 20.195.97.216, 20.195.97.126, 20.195.100.5, 20.195.101.214, 20.195.98.50,
20.43.132.137, 20.212.79.20

## 6.2 /22 CIDR 聚合（10 条，方案 A 用）

40.119.236.0/22
20.24.128.0/22
40.119.232.0/22
20.195.96.0/22
20.195.100.0/22
20.43.132.0/22
20.43.176.0/22
20.43.180.0/22
20.44.236.0/22
20.212.76.0/22

## 6.3 关键代码与提交

- backend/app/services/content_security.py — audit_user_text（fail-closed 主逻辑）

- commit #57 ea34ad0 — FR1 内容审核 fail-closed（服务异常阻断 UGC）

- commit #44 29d8880 — get_current_user 补 openid（否则审核永远 skip）

# 七、背景更新（2026-08-03，同步给司徒）

- 个人主体 + 全功能 UGC（论坛/失物/私信/资讯，未砍任何功能）已过审 + 拿到小程序主体备案。推翻之前 arch-check「个人主体过不了 UGC」的判断。

- 正式版 1.10 已线上、有用户量；Azure 海外域名 hkmu-campus-sea.azurewebsites.net 在 request 合法域名列表，后端调通（微信未强制海外域名 ICP 备案）。

- 当前唯一新卡点即本故障：内容审核 503（境外后端调微信审核不稳）。优先级高——直接影响线上用户发帖。

—— 文档由 SYF 整理，技术细节可回我确认。建议先走方案 A（2 分钟验证），不行再 B。